ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019 № 513

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр « «Об утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской среды», администрация  Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  Ю.И.Додонову.

Врио главы администрации                                                      Н.П. Николаев

Исп. Андреев И.А.
тел.71-541

|  | Приложение к постановлению администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградкой области от 28.10.2019 № 513 |
| --- | --- |

# Муниципальная  программа

# «Формирование комфортной городской среды

# Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

# на 2020 – 2022 годы»

2019 г.

# Муниципальная программа

# «Формирование комфортной городской среды Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

# на 2020 – 2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020– 2022 годы» (далее – муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»). |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – территория Любанского городского поселения). |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития; обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Любанского городского поселения; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Любанского городского поселения в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий |
| Срок и этапы реализации Программы | 2020 - 2022 годы |
| Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Всего | в том числе: | средства бюджета, тыс. руб | внебюд-жетниые источ-ники |
|  |  |  |  | федераль-ного | Ленинградской области | Тосненского муниципального района | Любанское городское поселения |  |
|  | 2020 год | 23100,00* |  |  | 22000,00* | 0,0 | 1100,00 |  |
|  | 2021 год | 23100,00* |  |  | 22000,00* | 0,0 | 1100,00 |  |
|  | 2022 год | 7350,00* |  |  | 7000,00* | 0,0 | 3500,00 |  |
|  | Всего | 53550,00* |  |  | 51000,00* | 0,0 | 2550,00 |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | При реализации программы достижение: - Кол-во благоустроенных дворовых территорий - 3 -Кол-во благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) - 2 |

* - при наличии финансирования из  областного бюджета

1. Характеристика текущего состояния благоустройства в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории Любанского городского поселения, а именно населенного пункта города Любань муниципального образования Любанское городское поселение муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с современным требованиям.

Благодаря реализации муниципальной  программы Любанского городского поселения  «Развитие части территории Любанского городского  поселения Тосненского района Ленинградской области» состояние городской среды значительно улучшилось: частично закуплены и установлены элементы детской площадок.

На сегодняшний день на территории Любанского городского поселения насчитывается 26 населенных пунктов: г. Любань, пос. Красная Дача, пос. Любань, пос. Обуховец, пос. Сельцо, дер. Болотница, дер. Большое Переходное, дер. Бородулино, дер. Васькины Нивы, дер. Вериговщина, дер. Заволожье, дер. Ивановское, дер. Ильинский Погост, дер. Кирково, дер. Костуя, дер. Коркино, дер. Липки, хут. Майзит, дер. Малое Переходное, дер. Новинка, дер. Пельгора, дер. Попрудка, дер. Рамцы, дер. Русская Волжа, дер. Сустье-Конец, дер. Ямок.; с общей численностью населения свыше 9000 человек. В указанных населенных пунктах имеются территории, нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются 12 дворов.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) равно нулю.

Таким образом доля полностью благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 0 % от общего числа дворовых территорий. Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с полностью благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения области составляет 0 %.

На территории г. Любань имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения).

Общее количество общественных территорий  составляет 2 единицы. Количество полностью благоустроенных равно нулю.

Проведены работы по инвентаризации территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых территорий Любанского городского поселения. Инвентаризация позволила выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-2022 гг. в Любанском городском поселении.

Перечни дворовых и общественных территорий Любанского городского поселения, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2020-2022 годов утверждается в составе настоящей муниципальной программы по итогам инвентаризации.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2020 – 2022 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне Любанское городское поселение создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ,  размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Реализация мероприятий   муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» позволит создать благоприятные условия проживания жителей Любанского городского поселения, обеспечит более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформирует активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысит уровень и качество жизни граждан.

2.Приоритеты муниципальной  политики в сфере благоустройства.

Цель и задачи муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере  благоустройства в  Любанском  поселении являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий Любанского городского поселения;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной  программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная  программа разработана во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» с учетом приоритетов
социально-экономического развития Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Любанского городского поселения.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1.  Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации

муниципальной  программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:

- Кол-во благоустроенных дворовых территорий - 3

-Кол-во благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) - 2

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития поселения:

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации региональной программы могут возникнуть
основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых
относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы,
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией программы и т. д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению
муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

осуществление общественного контроля;

контроль и координация проекта общественной комиссией на уровне Любанского городского поселения;

проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках   программы «Формирование комфортной городской среды Любанское городское поселение муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

4. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составит 2550 тыс. рублей из средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований, предоставляемых из бюджета Ленинградской области определяются по результатам конкурсного отбора заявок.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджета Любанского городского  поселения и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской области   предоставляются в форме субсидий бюджету Любанского городского поселения.

Субсидии на реализацию муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2020-2022 годы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Любанское городское поселение осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Любанское городское поселение муниципальное образование Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг. Расходы муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной  программы устанавливаются в соответствии с выписками из решений о бюджетах   на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов в местный бюджет.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

5. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется: 2020-2022 годы.

6. Сведения о дворовых территориях, полученные в результате инвентаризации

| наименование территории | Общая асфальт | Требует ремонта | Детские площадки | Освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S общая | S двор + подход + пеш.дорожка | S подъезда к двору | S общая | S двор + подход + пеш.дорожка | S подъезда к двору | основание | ограждение | кол-во элементов | требуется эл-тов | кол-во фонарей | требуется |
| Дворовая территория п.Сельцо у домов№23,24 | 1894 | 1544 | 350 | 1894 | 1544 | 350 | нет | нет | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Дворовая территория п.Сельцо у домов № 6,8. | 2165 | 1050 | 1115 | 2165 | 1050 | 1115 | нет | нет | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Дворовая территория п.Сельцо у домов 15а, 13 | 2250 | 2002 | 248 | 895 | 735 | 160 | нет | нет | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Дворовая территория п.Сельцо у домов 10,11,12 | 2386 | 1600 | 786 | 1420 | 920 | 500 | нет | нет | 18 | 10 | 5 | 2 |
| Дворовая территория п.Любань пр.Мельникова у домов 9,8,10,12 | 3055 | 2563 | 492 | 3055 | 2563 | 492 | нет | нет | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Дворовая территория п.Любань пр.Мельникова у дома 11 13 17 16 | 3052 | 2602 | 450 | 0 | 0 | 450 | нет | нет | 10 | 0 | 6 | 4 |
| Дворовая территория г.Любань Загородное шоссе у домов 35,36,38 | 2532 | 1165 | 1367 | 2532 | 1165 | 1367 | нет | нет | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у домов 4,15 | 884 | 704 | 180 | 525 | 345 | 180 | нет | нет | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у дома 42 | 745 | 349 | 396 | 745 | 349 | 396 | нет | нет | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у дома 3 | 515,3 | 254,9 | 260,4 | 254,9 | 254,9 | 0 | нет | нет | 0 | 9 | 2 | 2 |
| Дворовая территория г.Любань Селецкое шоссе 17,17а | 1736 | 1736 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | нет | нет | 3 | 7 | 2 | 4 |
| Дворовая территория г.Любань ул.Заводская у домов 15,11, | 880 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | да | нет | 6 | 0 | 2 | 3 |

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения МО Тосненский муниципальный район Ленинградской области с учетом приоритетов территориального развития |
| 1 | Проведение организационно-разъяснительной работы с населением | администрация Любанское городское поселение | 2019 | 2022 | Обеспечение внедрения единых подходов в реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Отсутствие единых подходов и возникновение ошибок при реализации муниципальной программы формирования комфортной городской |
| 2 | Принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | Органы местного самоуправления Любанского городского поселения | 2019 | 2022 | Осуществление мониторинга за соблюдением требований соглашений о предоставлении субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды. - муниципальных программ формирования современной городской среды; - порядков общественного обсуждения проектов муниципальных программ, порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальные программы; - создания общественной комиссии; - правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям действующего законодательства | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды |
| 2.1 | Принятие муниципальной программы формирования комфортной городской среды |  | 2019 | - | Утверждение программы формирования комфортной городской среды на 2020 - 2022 годы | Неисполнение обязательств о предоставлении субсидий на поддержку государственной программы Ленинградской области и муниципальной программы формирования современной городской среды |
| 2.2 | Актуализация правил благоустройства |  | 2019 | 2019 | Утверждение правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений) | Неисполнение обязательств о предоставлении субсидий на поддержку государственной программы Ленинградской области и муниципальной программы формирования комфортной городской среды |
| 3 | Инвентаризация территорий населенных пунктов |  | 2019 | 2022 | Согласование паспортов благоустройства населенных пунктов с правительством Ленинградской области, Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области. Получение достоверных данных и анализ текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании Ленинградской области, формирование (корректировка) приоритетов муниципальной политики | Не проведение либо некачественное проведение инвентаризации ведет к некачественному формированию муниципальной программы, неверному описанию текущего состояния сектора благоустройства территорий |
| Задача 2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| 4 | Раскрытие информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |  | 2019 | 2022 | Обеспечение общественного контроля за реализацией проектов по благоустройству территорий. | Отсутствие участия и снижение интереса граждан, организаций в реализации программ формирования современной городской среды |
| 5 | Информационное обеспечение граждан, организаций | администрация МО Любанское городское поселение | 2019 | 2022 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. | Отсутствие участия и снижение интереса граждан, организаций в реализации программ формирования современной городской среды |
| 5.1 | Размещение информации в средствах массовой информации, на сайтах муниципального образования | администрация МО Любанское городское поселение | 2019 | 2022 | Наличие информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования. Повышение интереса к участию в муниципальных программах формирования современной городской среды. | Спад активности граждан в участии в муниципальной программе формирования комфортной городской среды, снижение объемов привлеченных внебюджетных средств |
| 5.2 | Проведение общественных обсуждений, в том числе с использованием интернет-технологий, опросов |  | 2019 | 2022 | Общественное участие граждан, организаций в обсуждениях проектов муниципальных программ, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий и т.д. | Формальный процесс включения территорий в муниципальные программы, снижение заинтересованности граждан, организаций в реализации программ формирования комфортной городской среды |
| 5.3 | Проведение общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы) | администрация МО Любанское городское поселение | 2019 | 2022 | Общественное участие граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов МО Любанское городское поселение | Отсутствие участия граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов МО Любанское городское поселение |
| 6 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России | Глава местной администрации МО Любанское городское поселение | 2019 | 2022 | Формирование базы проектов - лучших практик реализации проектов по благоустройству, направление их на конкурс в Минстрой России | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержку Муниципальной программы формирования современной городской среды |
| Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями |
| 7 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  | 2019 | 2022 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальной программы формирования современной городской среды, уменьшение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 8 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  | 2019 | 2022 | Рост уровня благоустройства общественных территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальных программ формирования комфортной городской среды, уменьшение количества благоустроенных общественных территорий. |

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Любанское городское поселение

| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование комфортной городской среды Любанское городское поселение муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 |  | Бюджет Ленинградской области* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1100,00 | 350,00 |
|  |  | Внебюджетные поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020-2022 гг

9. Адресный перечень общественных территорий

Любанского городского поселения МО Тосненский муниципальный район Ленинградской области, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Любанского городского  поселения муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование территории | Местонахождение | Общая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория общего пользования, «Парк имени Тебя», расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Карла Маркса, у д.3 | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Карла Маркса, Парк «Имени Тебя» | 27600 |
| 2 | Территория общего пользования сквер им.Зайцева: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Советская | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Советская сквер им.Зайцева | 13832 |

10. Адресный перечень дворовых территорий

Любанского городского поселения МО Тосненский муниципальный район Ленинградской области, подлежащих благоустройству по муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Любанское городское поселение муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование территории | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Дворовая территория п.Сельцо у домов№23,24 | 1894 |
| 2 | Дворовая территория п.Сельцо у домов № 6,8. | 2165 |
| 3 | Дворовая территория п.Сельцо у домов 15а, 13 | 2250 |
| 4 | Дворовая территория п.Сельцо у домов 10,11,12 | 2386 |
| 5 | Дворовая территория п.Любань пр.Мельникова у домов 9,8,10,12 | 3055 |
| 6 | Дворовая территория п.Любань пр.Мельникова у дома 11 13 17 16 | 3052 |
| 7 | Дворовая территория г.Любань Загородное шоссе у домов 35,36,38 | 2532 |
| 8 | Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у домов 4,15 | 884 |
| 9 | Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у дома 42 | 745 |
| 10 | Дворовая территория г.Любань ул.Ленина у дома 3 | 515,3 |
| 11 | Дворовая территория г.Любань Селецкое шоссе 17,17а | 1736 |
| 12 | Дворовая территория г.Любань ул.Заводская у домов 15,11, | 880 |

11. План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления события |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |
| Дворовая территория п.Сельцо у домов№23,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория г.Любань Загородное шоссе у домов 35,36,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория г.Любань Селецкое шоссе 17,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория общего пользования, «Парк имени Тебя», расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Карла Маркса, у д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория общего пользования сквер им.Зайцева: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |